ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

### 1. Изучение ролей в проекте внедрения ИС

- Руководитель проекта: Отвечает за достижение целей проекта в рамках сроков, бюджета и качества. Управляет командой, коммуникациями, рисками.

- Системный аналитик: Изучает предметную область, выявляет и формализует требования заказчика, разрабатывает техническое задание, проектирует архитектуру системы и передает задачи разработчикам.

- Разработчик: Реализует требования, заложенные в ТЗ, пишет программный код, создает базу данных, участвует в тестировании и исправлении ошибок.

- Администратор ИС: Отвечает за развертывание, настройку и работоспособность системы на сервере и рабочих местах пользователей, управляет доступом, обеспечивает резервное копирование.

- Пользователь: Конечный потребитель системы. Участвует в приемочном тестировании, предоставляет обратную связь, выявляет несоответствия реальных процессов требованиям.

### 2. Формирование группы внедрения

Для внедрения ИС «Склад-Учет» на предприятии ООО «Торговый дом» сформируем группу из следующих ролей:

- Руководитель проекта

- Системный аналитик

- Разработчик

- Администратор ИС

- Ключевой пользователь

- Руководитель от заказчика

### 3. Распределение обязанностей

- Руководитель проекта

- Основные функции: Составление календарного плана, контроль выполнения задач, управление сроками и бюджетом, проведение совещаний, разрешение конфликтов, отчетность перед заказчиком.

- Ответственность: За сдачу проекта в срок, за соответствие результата ожиданиям заказчика, за эффективную работу команды.

- Участие на этапах: На всех этапах — от предпроектного обследования до сдачи в эксплуатацию.

- Системный аналитик

- Основные функции: Интервьюирование пользователей и руководителя, уточнение деталей учета, формализация требований в ТЗ, разработка макетов отчетов и экранных форм, постановка задач разработчику, тестирование на соответствие ТЗ.

- Ответственность: За полноту и непротиворечивость требований, за корректность постановки задач разработчику.

- Участие на этапах: Предпроектное обследование, формирование требований, проектирование, тестирование, внедрение

- Разработчик

- Основные функции: Проектирование базы данных, написание кода для функций прихода, расхода, поиска и отчетов, исправление ошибок, выявленных при тестировании.

- Ответственность: За техническую реализацию функций, за стабильность работы кода, за соблюдение сроков разработки.

- Участие на этапах: Проектирование, разработка, тестирование, внедрение.

- Администратор ИС

- Основные функции: Подготовка серверного и клиентского оборудования, установка системы на сервер, настройка прав доступа пользователей, обеспечение резервного копирования базы данных, мониторинг производительности.

- Ответственность: За бесперебойную работу технической инфраструктуры, за сохранность данных, за доступность системы для пользователей.

- Участие на этапах: Подготовка к внедрению, опытная эксплуатация, сопровождение.

- Ключевой пользователь

- Основные функции: Предоставление информации аналитику о реальных процессах склада, участие в тестировании, выявление ошибок и несоответствий в логике работы системы, обучение других кладовщиков.

- Ответственность: За адекватность описания процессов, за своевременное выявление ошибок с точки зрения пользователя.

- Участие на этапах: Предпроектное обследование, тестирование, внедрение.

- Руководитель заказчика

- Основные функции: Принятие ключевых решений, согласование изменений в проекте, итоговая приемка системы, мотивация подчиненных на использование новой системы.

- Ответственность: За обеспечение проекта ресурсами со стороны компании, за организационное внедрение.

- Участие на этапах: Начало проекта, ключевые вехи, финальная приемка.

4. Таблица распределения ответственности

Таблица 3 – Распределение ответственности (Матрица ответственности)

| Роль | Основные функции | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Управление сроками, коммуникация с заказчиком, контроль задач. | За результат проекта в целом. |
| Системный аналитик | Сбор требований, написание ТЗ, постановка задач разработчику, тестирование. | За полноту и корректность требований в ТЗ. |
| Разработчик | Программирование функций, создание БД. | За техническую реализацию и стабильность кода. |
| Администратор ИС | Установка, настройка сервера, бэкапы, управление доступом. | За работоспособность оборудования и сохранность данных. |
| Ключевой пользователь | Консультации, тестирование, обратная связь, обучение коллег. | За корректность отражения бизнес-процессов склада в системе. |
| Руководитель заказчика | Утверждение ТЗ, выделение ресурсов, финальная приемка. | За организационное внедрение и мотивацию персонала. |

### 5. Анализ взаимодействия участников

Взаимодействие в проекте строится по иерархическому и матричному принципу.

- Вертикальные связи:

  - Руководитель проекта является главным лицом со стороны разработчика. Ему подчиняются аналитик и разработчик. Он отчитывается перед Руководителем заказчика по ключевым вопросам и статусу проекта.

  - Ключевой пользователь подчиняется административно Руководителю заказчика, но функционально выполняет задачи, согласованные с РП и аналитиком.

- Горизонтальные связи:

  - Системный аналитик наиболее тесно взаимодействует с Ключевым пользователем и с Разработчиком.

  - Разработчик передает готовую сборку системы Администратору ИС для установки на сервер заказчика. При возникновении ошибок, связанных с окружением, они взаимодействуют для их устранения.

  - Ключевой пользователь в ходе тестирования сообщает о найденных ошибках и неудобствах Системному аналитику, который их анализирует и передает Разработчику для исправления.

Схема взаимодействия:

- Команда разработчика работает как единый механизм.

- Команда заказчика обеспечивает обратную связь и техническую базу.

- РП и Аналитик являются "мостами" между двумя командами, обеспечивая бесшовную коммуникацию.

### 6. Выводы

Вывод о значимости распределения ролей при внедрении ИС

Четкое распределение ролей и ответственности является критически важным фактором успеха внедрения информационной системы. Без него возникают следующие риски:

- Размывание ответственности: Критические задачи могут остаться невыполненными.

- Конфликты и недопонимание: Отсутствие единого лица, принимающего решения со стороны заказчика, может привести к бесконечным правкам.

- Снижение качества: Если за функции отвечают все, по факту не отвечает никто.

Формирование группы внедрения с четкими функциями позволяет:

- Обеспечить прозрачность проекта.

- Повысить скорость принятия решений.

- Снизить нагрузку на ключевых сотрудников.

- Гарантировать, что система будет не только технически исправна, но и реально удобна и полезна для конечных пользователей.