Ход работы
#### 1. Изучение ролей в проекте внедрения ИС (Складской учёт)
Для проекта автоматизации складского учёта были выбраны и адаптированы следующие типовые роли:
  1. Руководитель проекта — отвечает за реализацию проекта в целом.
  2. Системный аналитик — отвечает за сбор требований и проектирование системы.
  3. Разработчик / Настройщик — отвечает за адаптацию и доработку ПО.
  4. Администратор ИС — отвечает за развёртывание и техническую поддержку.
  5. Ключевой пользователь (Заведующий складом) — представляет интересы конечных пользователей и принимает систему.
#### 2. Формирование группы внедрения
Для внедрения информационной системы складского учёта сформирована группа из 5 человек.
Перечень ролей группы внедрения:
  1. Руководитель проекта (со стороны Исполнителя/Внедренца)
  2. Системный аналитик
  3. Разработчик / Специалист по настройке
  4. Администратор ИС
  5. Ключевой пользователь (Заведующий складом — со стороны Заказчика)
#### 3. Распределение обязанностей (Таблица)
Таблица 3 – Распределение ответственности при внедрении ИС складского учёта
Роль	Основные функции	Ответственность
Руководитель проекта	Управление сроками, бюджетом и ресурсами. Контроль выполнения этапов. Коммуникация с заказчиком. Урегулирование спорных вопросов.	За достижение целей проекта в установленные сроки. За своевременное предоставление отчётности.
Системный аналитик	Анализ бизнес-процессов склада (приход, расход, инвентаризация). Формирование требований к системе. Проектирование интеграций (с бухгалтерией, сайтом).	За полноту и непротиворечивость Технического задания. За корректность постановки задач разработчику.
Разработчик	Адаптация конфигурации 1С / WMS под требования. Написание отчётов и обработок. Исправление ошибок в процессе тестирования.	За качество программного кода и работоспособность доработанного функционала в соответствии с ТЗ.
Администратор ИС	Установка серверной части, настройка прав доступа. Создание пользователей (кладовщиков, комплектовщиков). Обеспечение бесперебойной работы и резервное копирование.	За техническую инфраструктуру, сохранность данных в период внедрения и стабильность работы системы.
Ключевой пользователь	Участие в сборе требований, тестировании системы. Подготовка данных для переноса в новую систему (справочники, остатки). Обучение других сотрудников склада.	За корректность переноса данных со старой системы, за адекватность настроек реальным складским процессам.

### 4. Анализ взаимодействия участников
Взаимодействие в проекте построено по иерархическому принципу с активными обратными связями:
1. Вертикаль управления: Руководитель проекта управляет деятельностью Аналитика и Разработчика (команда внедрения). Со стороны заказчика Ключевой пользователь подчиняется внутренним регламентам компании, но в рамках проекта выполняет поручения Руководителя проекта по подготовке данных и тестированию.
2. Основные информационные потоки:
    1. Аналитик взаимодействует с Ключевым пользователем для выяснения деталей работы склада.
    2. Аналитик передаёт задачи Разработчику в формате технического задания.
    3. Разработчик и Администратор взаимодействуют при развёртывании новых версий ПО на сервере.
    4. Ключевой пользователь взаимодействует с Администратором для получения прав и доступа в систему.
    5. Все участники информируют Руководителя проекта о возникающих проблемах и статусе выполнения задач.
Схематично взаимодействие можно описать так:
Ключевой пользователь (Заказчик) ↔ Аналитик ↔ Руководитель проекта ↔ Разработчик ↔ Администратор ИС
#### 5. Выводы
Распределение ролей при внедрении информационной системы, в частности для складского учёта, является критически важным фактором успеха.
  1. Исключение конфликта интересов: Чёткое разделение функций позволяет избежать ситуаций, когда один человек отвечает и за постановку задачи, и за её выполнение, и за приёмку (например, разработчик сам принимает свою работу).
  2. Повышение качества: Наличие выделенного Системного аналитика гарантирует, что специфика складского учёта (адресное хранение, партионный учёт) будет учтена до начала программирования, а не в момент, когда система уже написана.
  3. Управление ожиданиями: Ключевой пользователь выступает мостом между миром IT и миром бизнеса, что снижает риск создания системы, которая не удобна реальным сотрудникам склада.
  4. Снижение рисков: Администратор ИС, включённый в группу с этапа внедрения, гарантирует, что система будет не только разработана, но и корректно функционировать на оборудовании заказчика (ТСД, принтеры этикеток).
Таким образом, грамотное распределение полномочий и ответственности обеспечивает прозрачность проекта, управляемость процессами и создаёт работающую систему, соответствующую потребностям бизнеса.